Önkormányzati Képviselő-testület

B A K O N Y S Z E N T I V Á N

Szám: 3/2018.

## J e g y z ő k ö n y v

Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 8-án 17,30 órakor megtartott   nyilvános   üléséről.

Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.

Jelen voltak:  Frum István alpolgármester

Földing Zoltán, Mázi József,  Strommerné Biró Hajnalka

k é p v i s e l ő k

Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző

Koncz Gáborné köztisztviselő

Távol maradt: Karvas János polgármester

Karvas János polgármester távollétében Frum István alpolgármester megállapította, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent,   1 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére:

## N a p i r e n d

1./ Óvoda tetőfelújítása

Előadó: Frum István alpolgármester

2./ Orvosi rendelő felújítási munkáinak ütemezése

Előadó: Frum István alpolgármester

3./ Egyéb ügyek

Z á r t  ülésen:

1./ Települési támogatási kérelem elbírálása

Előadó: Frum István alpolgármester

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1./ Óvoda tetőfelújítása

Előadó: Frum István alpolgármester

Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztériumtól az óvoda tetőhéjazatának cseréjére 2.652.198 Ft támogatást kaptak, melyet 2018. december 31-ig fel kell használni, a határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A pályázatot az előző képviselő-testület Molnár Gyula ács árajánlatával nyújtotta be. Felvette vele a kapcsolatot. Mivel az árajánlat 2016. augusztus 30-án kelt, kérte, hogy aktualizálja a költségeket. A helyszínen megtekintették az épület tetőzetét, nem halogathatják a munkát, mert a várakozás a tartószerkezetek rovására megy. Szórádi Béla ács árajánlata 6,5 millió Ft. A cserepeket visszatenni nem lehet.

Tekintettel arra, hogy Karvas János polgármester úr betegsége miatt várhatóan hosszabb ideig marad távol, kérte a testülettől a felhatalmazást, hogy intézkedhessen az óvoda tetőcseréje érdekében.

Kérte a képviselők véleményét.

H o z z á s z ó l á s o k :

Strommerné Biró Hajnalka képviselő véleménye az, hogy hatalmazzák fel Frum István alpolgármester urat az óvoda tetőfelújítás munkáinak szervezésére.

Földing Zoltán képviselő véleménye is az, hogy nem várhatnak tovább a munkával.

Frum István alpolgármester kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

8/2018. (III. 8.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete

felhatalmazza Frum István alpolgármestert, hogy az óvoda tetőhéjazatának cseréje érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős:   Frum István

alpolgármester

2./ Orvosi rendelő felújítási munkáinak ütemezése

Előadó: Frum István alpolgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Belügyminisztériumtól 11.755.229 Ft támogatást kaptak az orvosi rendelő épület felújítására és akadálymentesítésére, váróterem átalakításra, helyiségek festése, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés és szigetelés elvégzésére. 95 %-os támogatással, 5 % önrésszel, melyet a 2018. évi költségvetésben terveztek.

Felvette a kapcsolatot a kivitelező Csizmadia Kft. ügyvezető igazgatójával. A tárgyalás során elmondta, hogy augusztus végén, szeptember elején tudja megkezdeni. Addigra kell helyet biztosítani az orvosi rendelésnek. Erre a kultúrház kisterme és mellékhelyiségei alkalmasak. A pályázatra beadott árajánlat 2017. április 20-án kelt, tehát ezt is aktualizálni szükséges.

Kérte, hogy  a polgármester úr távolléte idején a képviselőkkel csapatként dolgozzanak együtt, hisz neki van főállású munkahelye és vállalkozása is, melyek mellett nem kis erőfeszítést jelent az önkormányzati feladatok ellátása.

Kérte a képviselők véleményét.

H o z z á s z ó l á s o k :

Földing Zoltán képviselő kérdezte, hogy a tervezett összegből megvalósítható lesz a felújítás?

Frum István alpolgármester válaszában elmondta, hogy Csizmadia Lászlónak ő is feltette ezt a kérdést, aki azt válaszolta, hogy az alvállalkozókon múlik, meg azon, hogy az anyagárak mennyit emelkedtek az árajánlat készítése óta. Kérte a testülettől a felhatalmazást a vállalkozói szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

9/2018. (III. 8.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete

felhatalmazza Frum István alpolgármestert, hogy az orvosi rendelő

felújítási munkáira a Csizmadia és Társai Kft-vel a vállalkozói

szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Frum István

alpolgármester

3./ Egyéb ügyek

- Főépítész megbízása Bakonyszentiván új településfejlesztési

koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése  idejére

Előadó: Frum István al polgármester

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt főépítészi eseti megbízási szerződés tartalmát. Javasolta, hogy a  település új településfejlesztési koncepciójának (TFK) és településrendezési eszközeinek (TRE) elkészítésének ideje alatt főépítészként bízzák meg Bujdosó Judit főépítészt, aki az önkormányzat rendelkezésre áll, képviseli az önkormányzat érdekeit, a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével az egyeztetési eljárásokat segíti.A megbízási díj összege a szerződés hatálya alatt 250.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen 317.500.- Ft. Kérte a képviselők véleményét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Frum István alpolgármester javasolta a megbízási szerződés elfogadását. Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

10/2018. (III. 8.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a  település új településfejlesztési koncepciójának (TFK) és településrendezési eszközeinek (TRE) elkészítésének idejére  főépítészként megbízza Bujdosó Judit főépítészt, aki az önkormányzat rendelkezésre áll, képviseli az önkormányzat érdekeit, a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével az egyeztetési eljárásokat segíti.

A főépítész megbízása a szerződés aláírásától a TFK és a TRE képviselő-testületi jóváhagyásáig és az azt követő jogszabály által meghatározott kötelező utómunkák elvégzéséig tart.

A megbízási díj összege a szerződés hatálya alatt 250.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen 317.500.- Ft.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a főépítészi feladatok ellátására Bujdosó Judit egyéni vállalkozóval (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 1. 1/1.) a mellékelt eseti megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Frum István

alpolgármester

-          Maródy Krisztina óvőnő megbízása

Előadó: Frum István alpolgármester

Előadó kérte a képviselő-testület hozzájárulását, hogy megbízási szerződést köthessen Maródy Krisztina óvónővel a község közterületeinek, a nemzeti és vallási ünnepek helyszíneinek  díszítésére. Ezt a munkát önként és szívesen eddig is ellátta. Munkája értéke pénzben nem kifejezhető, számtalan dicséretet kaptak érte.  Javasolta, hogy havi nettó 20 ezer Ft-ot kapjon 2018. február 1-jétől december 31-ig. A következő évi költségvetés elfogadása után döntsenek az újabb megbízásról.

Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  nélkül   meghozta a következő határozatát:

11/2018. (III. 8.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. évi költségvetésében a tartalék terhére 304.044 Ft fedezetet biztosít Maródy Krisztina megbízásához.

Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy megbízási szerződést kössön 2018. február 1-december 31-ig havi nettó 20 ezer Ft összegben Maródy Krisztinával a község közterületeinek, a nemzeti és vallási ünnepek helyszíneinek  díszítésére.

Határidő: azonnal

Felelős:   Frum István

alpolgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  18,40 órakor bezárta, a tanácskozást zárt ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária                                                                            Karvas János

címzetes jegyző                                                                      polgármester

akadályoztatása miatt:

Frum István

alpolgármester